# Markdown Muse PRD v0.7

UX · Sharing · Versioning · AI Assist 확장 계획

| 범위 | 오류/저장 피드백, 업로드 UX, 공유·내보내기 강화, 경량 버전 관리, AI 보조 기능 |
| --- | --- |
| 전제 | v0.4~v0.6 완료 이후, 기존 .docsy + AST + patch review 철학 유지 |
| 원칙 | 자동 변경 금지, 모든 AI 제안은 검토 가능한 suggestion/patch 형태로 제공 |
| 목표 | 편집기 완성도와 사용성 향상, 공유와 복구 경험 개선, AI 활용 접근성 강화 |

# 1. 배경

v0.4~v0.6 단계에서 Markdown Muse는 Knowledge Layer, Workspace Graph, Living Documentation까지 확장됩니다.

이후 단계에서는 기능의 양보다 사용 경험의 완성도가 중요해집니다. 저장이 되었는지, 업로드가 실패했는지, AI 제안이 준비되었는지 같은 즉각적인 피드백이 필요합니다.

또한 공유, 내보내기, 복구, 가벼운 버전 기록, 포맷 간 일관성 보조 같은 기능은 실제 사용성을 크게 높이는 영역입니다.

# 2. 제품 목표

편집 결과에 대한 즉각적인 피드백을 제공한다.

저장·업로드·내보내기·공유 흐름을 더 친절하고 예측 가능하게 만든다.

문서의 최근 변경 이력을 가볍게 복구할 수 있게 한다.

AI를 ‘자동 편집’이 아니라 ‘검토 가능한 제안’으로 제공해 기존 patch review 철학을 유지한다.

# 3. 범위

포함: 토스트 알림, 자동저장 상태 표기, 파일 업로드 검증과 진행률, 공유 링크 MVP, 클립보드/QR 기반 내보내기, 경량 버전 기록, 코드 블록 UX 개선, AI 목차, 포맷 일관성 보조.

제외: 완전한 실시간 협업, Git 수준의 버전 관리, 대용량 문서의 무제한 URL 공유, AI 자동 적용.

## 4. 핵심 기능

## 4.1 UX 피드백 시스템

저장 성공/실패, 업로드 성공/실패, 내보내기 완료, AI 제안 생성 완료를 토스트로 표시합니다.

오류 발생 시 무반응 상태를 없애고, 사용자에게 다음 행동이 무엇인지 명확히 알려줍니다.

예시 상태: ‘저장 중’, ‘저장됨’, ‘저장 실패’, ‘업로드 실패: 지원하지 않는 파일 형식’.

## 4.2 자동저장 상태 표시

에디터 헤더 또는 상태바에 Saving / Saved / Save failed 상태를 작은 텍스트 또는 아이콘으로 표시합니다.

autosave 동작이 실제로 보이도록 하여 신뢰도를 높입니다.

저장 충돌이나 localStorage/IndexedDB 오류가 발생하면 실패 이유를 노출합니다.

## 4.3 파일 업로드 UX 개선

지원 포맷과 파일 크기 제한을 업로드 전 UI에 명시합니다.

업로드 또는 import 진행률을 표시합니다.

유효하지 않은 파일, 너무 큰 파일, 파싱 실패, 지원되지 않는 MIME type에 대해 구체적인 오류 메시지를 제공합니다.

## 4.4 공유 기능 MVP

작은 문서는 .docsy 또는 canonical state를 압축 후 URL fragment에 담아 공유 링크를 생성합니다.

문서 크기가 임계값을 넘으면 URL 공유 대신 .docsy 다운로드 또는 파일 공유를 유도합니다.

공유 링크로 열었을 때 문서를 자동 로드하되, 원본 문서를 덮어쓰지 않고 새 임시 문서로 불러옵니다.

## 4.5 내보내기 강화

Markdown/HTML/JSON/YAML을 클립보드에 복사할 수 있게 합니다.

문서 공유용 QR 코드를 생성합니다.

코드 블록 단위 ‘복사’ 버튼을 제공하며, 필요 시 라인 번호와 wrap toggle을 지원합니다.

## 4.6 경량 버전 관리

IndexedDB 기반으로 최근 5개 버전 스냅샷을 보관합니다.

트리거는 수동 저장, export, 일정 autosave 간격, 또는 의미 있는 patch apply 시점으로 제한합니다.

사용자는 Version History 패널에서 타임스탬프와 간단한 변경 요약을 보고 미리보기·복원할 수 있습니다.

## 4.7 AI 목차

문서 내용을 읽어 구조화된 목차 후보를 생성합니다.

생성 결과는 바로 삽입하지 않고, 사용자가 Accept / Edit / Reject 할 수 있도록 suggestion 형태로 제공합니다.

기존 heading 구조와의 충돌 여부를 점검합니다.

## 4.8 AI 편집 보조

JSON ↔ YAML 변경, 구조 필드 누락, heading 불일치, 포맷 변환 손실 가능성 등을 감지해 제안을 제공합니다.

LaTeX 수식 손실 가능성, 구조 문서 누락 필드, 포맷 충돌 해결안을 patch/suggestion 형태로 제공합니다.

핵심 원칙은 ‘자동 수정’이 아니라 ‘리뷰 가능한 제안’입니다.

# 5. 구현 원칙

기존 .docsy + Document AST + patch review 파이프라인을 유지합니다.

사용자 몰래 바뀌는 편집은 금지합니다.

작고 즉각적인 UX 개선부터 도입하고, AI 보조 기능은 후순위로 단계적 적용합니다.

# 6. 구현 단계

Phase 1: Toast notifications, autosave indicator, upload validation/progress.

Phase 2: clipboard export, QR share, code block copy/line numbers.

Phase 3: local version snapshots, Version History panel, restore flow.

Phase 4: AI TOC generation, format consistency check, pattern suggestion.

# 7. 성공 기준

저장/업로드 실패 시 무반응 상태가 사라진다.

사용자가 autosave 상태를 명확히 인지할 수 있다.

문서 복구와 이전 버전 복원이 실제 사용 가능한 수준으로 동작한다.

AI 제안 수용률이 높고, 제안이 기존 편집 흐름을 방해하지 않는다.

# 8. 비기능 요구사항

추가 기능은 기존 편집 성능을 크게 저하시키지 않아야 합니다.

버전 기록은 공간 제한과 정리 정책을 갖춰야 합니다.

공유 링크는 payload 크기 제한과 보안 주의사항을 명확히 가져야 합니다.

# 9. 리스크

URL fragment 공유는 문서 크기 제한이 있으므로 범위를 좁혀야 합니다.

버전 기록은 과도한 저장 빈도로 스토리지 사용량이 급증할 수 있습니다.

AI 일관성 체크는 오탐 가능성이 있으므로 deterministic rule과 병행해야 합니다.

# 10. 한 줄 정의

v0.7은 Markdown Muse를 더 신뢰할 수 있고, 더 쉽게 공유·복구할 수 있으며, AI 제안을 더 자연스럽게 활용할 수 있는 engineering-grade editor로 완성하는 단계입니다.

# 부록 A. 우선순위

| 항목 | 우선순위 | 난이도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토스트 알림 / 저장 상태 | 높음 | 낮음 | 즉시 체감 가능한 UX 개선 |
| 업로드 검증 / 진행률 | 높음 | 중간 | 실패 원인 가시화 |
| 클립보드 / QR 내보내기 | 중간 | 낮음 | 공유 편의성 향상 |
| 최근 5개 버전 기록 | 높음 | 중간 | 복구 신뢰성 향상 |
| AI 목차 | 중간 | 중간 | 사용자 체감 가치 높음 |
| 포맷 일관성 AI 체크 | 중간 | 중간~높음 | 반드시 suggestion 형태 유지 |